|  |
| --- |
| **Informacja nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski** |
| **Stan na 31.05.2015 r.** |
|  |
| **RERERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU** |
| Informacja zawiera dane nt. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zakończonych[[1]](#footnote-1) w okresie od **01.11.2014 r. do 31.05.2015 r.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | Tytuł projektu : **„Nauczyciel – facylitator – gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów”** ( ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci | 29.01.2013r. | 22.05.2013r. | 30.07.2013r.  | 1) 01.03.2015r.2) 20.05.2015r. |
| **Wartość projektu:** | 15 539,28 € |
| **Kwota dofinansowania:** | 15 539,28 € |
| **Wkład własny:** | 0 |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Program dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wymiana doświadczeń pedagogicznych i zawodowych oraz poznanie nowych technologii i obróbki CNC.10 uczestników. |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | Projekt zatwierdzony przez Narodową Agencję Programu LdV bez kontroli finansowej. Kontrola merytoryczna bez zarzutu |
| **2.** | Tytuł projektu :Remont części nawierzchni odcinka DW 915 w Zawadzie Książęcej…(Powiatowy Zarząd Dróg - PZD) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Pismo PZD R-rz z dnia 25.07.2014 r. | brak danych | Uchwała nr 1574/359/W/2014 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do porozumienia nr 59/KT/2012 (pozyskano dodatkowe środki na tzw. utrzymanie dróg wojewódzkich z przeznaczeniem na opisany cel)  | Rzeczowo zakończono odbiorem końcowym 17.12.2014 r.Płatności dokonano 29.12.2014r.Rozliczenie środków- pismo PZD R-rz 09.01.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 319 000 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 319 000 zł |
| **Wkład własny:** | ------- |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| 05.11.2014 r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Remont części nawierzchni odcinka DW 915 w Zawadzie Książęcej ( remont części przy krawędziowej nawierzchni- zabudowa warstw konstrukcyjnych drogi na o szer. śred. 2,0 m wraz z robotami towarzyszącymi- regulacje krawężników, przekładki chodników) |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | Odbiór robót z udziałem przedstawiciela ZDW w Katowicach  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | Tytuł projektu : **„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok”** (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - PCPR) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Środki unijne, dotacja z budżetu państwa, środki j.s.t. | 10-03-2014 | 01-04-2014 | 04-08-2014 | 31-12-2014 r. |
| **Wartość projektu:** | 96 404,90 |
| **Kwota dofinansowania:** | 48 202,52 |
| **Wkład własny** | 48 202,38 |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| ------------------- |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2014. Zatrudnienie koordynatorów ma celu podjęcie działań wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych a także propagowanie dobrych praktyk kierowanych do tych rodzin, efektem czego będzie zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną naturalną. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia płacy zasadniczej i dodatku za wieloletnią pracę z pochodnymi w wysokości do 50 % kwoty maksymalnie wynoszącej 2500 zł. |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **4.** | Tytuł projektu : **„Dofinansowanie działań zmierzających do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku”** (PCPR) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Dotacja z budżetu państwa, środki j.s.t. | 08-09-2014 | 31-10-2014 | 31-10-2014 | 31-12-2014 r. |
| **Wartość projektu:** | 5 600,00 |
| **Kwota dofinansowania:** | 2 800,00 |
| **Wkład własny** | 2 800,00 |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| ------------------------- |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)**  |
| Środki z dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczone na dofinansowanie wydatków określonych w art. 192 pkt 3,4,5,7 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , ponoszonych w 2014 roku na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| 5. | Tytuł projektu : **„Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”** (PCPR) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Dotacja z budżetu państwa, środki j.s.t. | 16-08-2014 | 26.09.2014 r. |  | 31-12-2014 r. |
| **Wartość projektu:** | 917 404,15 |
| **Kwota dofinansowania:** | 365 114,00 |
| **Wkład własny** | 552 290,15 |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| --------------------------- |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Dofinansowanie udzielonej w 2014 pomocy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka określonych w art. 192 pkt. 3,4,5,5a,7,8,9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pomocą objęto 21 rodziny zastępcze oraz przyznano świadczenie na 102 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych). |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **6.** | Tytuł projektu: **„Scalanie gruntów na obszarze obrębów ewidencyjnych Maków i Kornice’’ (**WYDZIAŁ GEODEZJI - SG) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 27 czerwca 2012 | 13 września 2012 r. | Umowa Nr 2589/TW/2012  | 30.04.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 9 610 172,00 |
| **Kwota dofinansowania:** | FE – 7 201 181,85BP – 2 400 393,95 |
| **Wkład własny** | 8 596,20 |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| Umowa z Beskidzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu na geodezyjne opracowanie projektu - 12 listopada 2012 r.Umowa z Usługi melioracyjne i leśna wycinka drzew Henryk Nowak na odbudowę i konserwację rowów i remont przepustów realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice – 22 lipca 2014 r.Umowa z PUH Transkom na modernizację dróg transportu rolnego - 16 czerwca 2014 r.Umowa z PUH Transkom na modernizację dróg transportu rolnego, wymianę słupa nn oraz remont mostków – 23 październik 2014 |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Realizowany projekt scalania składał się z X etapów prac scaleniowych. Łączna powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym objęła obszar 1342 ha oraz zagospodarowanie poscaleniowe obejmujące 17,73 km dróg oraz ok. 5,6 km rowów, rekultywację nieczynnego wyrobiska, umożliwiającą mechaniczną uprawę gruntu na powierzchni 0,3465 mha, wymianę słupa nn oraz remont 2 mostków.Liczba gospodarstw objętych postępowaniem scaleniowym 209 szt. Rzeczywisty koszt projektu 9 610 172,00 zł. |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **7.** | Tytuł projektu: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach”** (REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW - SI) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Budżet Państwa , Gmina Krzyżanowice, EKO-PELLET | 30.09.2013r. | 03.12.2013r. | 28.07.2014r. – Wojewoda Śląski,12.06.2014r. – Gmina Krzyżanowice,10.06.2014r. – EKO-PELLET | 14.11.2014r.15.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 1 795 945,73 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 897 148,00 zł |
| **Wkład własny** | 898 797,73 złw tym: Powiat Raciborski: 448 398,87 złGmina Krzyżanowice: 449 398,86 zł EKO-PELLET: 1 000,00 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| *11.06.2014r.* |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| *Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej DP 3515S od skrzyżowania z DK 45 i ul. Bojanowską do skrzyżowania z DK 45 w południowej części miejscowości Bieńkowice na odcinku 810,00 mb.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **8.** | Tytuł projektu: **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Rudnik |  |  | 07.02.2014r. | 19.09.2014r.24.10.2014r.Informacja dot. projektu nie została przedstawiona przez Referat Inwestycji i Remontów w poprzednim sprawozdaniu.  |
| **Wartość projektu:** | 253 092,77 |
| **Kwota dofinansowania:** | 145 680,20 |
| **Wkład własny** | 107 412,57 |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| *26.06.2014r.* |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| *Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 3522S na odcinku ok. 150 mb.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **9.** | Tytuł projektu: **„Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540S ul. Wolności w miejscowości Łańce”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Kornowac |  |  | 17.03.2014r. | 04.11.2014r.10.11.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 119 948,33 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 69 965,86 zł |
| **Wkład własny** | 49 982,47 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| *18.08.2014r.* |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| *Zadanie obejmowało wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3540S – ul. Wolności w Łańcach na odcinku na odcinku 394,75 mb.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **10**. | Tytuł projektu: **„Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie”** (INWESTYCJE ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Krzyżanowice |  |  | 12.03.2014r. | 17.12.2014r.30.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 180 087,26 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 86 531,93 zł |
| **Wkład własny** | 93 555,33 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| *20.06.2014r.* |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| *Zadanie obejmowało przebudowę istniejącego chodnika polegającą na wymianie nawierzchni chodnika, zjazdów i krawężników wraz z robotami towarzyszącymi, oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie (DP 3516S) wraz ze zmianą organizacji ruchu drogowego przy skrzyżowaniu z ul. Jana oraz wykonanie miejsc postojowych.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **11**. | Tytuł projektu: **„Przebudowa chodnika przy DP 3511S w Krzyżanowicach”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Krzyżanowice |  |  | 12.03.2014r. | 17.12.2014r.29.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 190 546,78 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 91 557,73 zł |
| **Wkład własny** | 98 989,05 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| 03.06.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| *Zadanie obejmowało przebudowę istniejącego chodnika, polegającą na wymianie nawierzchni chodnika, zjazdów i krawężników wraz z robotami towarzyszącymi, w tym regulacja urządzeń towarzyszących.*  |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.** | Tytuł projektu: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej w Babicach”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Nędza |  |  | 31.03.2014r. | 19.09.2014r.23.10.2014r.Informacja dot. projektu nie została przedstawiona przez Referat Inwestycji i Remontów w poprzednim sprawozdaniu. |
| **Wartość projektu:** | 398 444,57 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 199 222,28 zł |
| **Wkład własny** | 199 222,29 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| 07.07.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| *Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej 3546S na odcinku od rejonu skrzyżowania z drogą wojewódzką 919 do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia i Wiejską w Babicach. Wykonano remont nawierzchni drogi powiatowej poprzez dwukrotne ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (nakładka 3+4 cm) wzmocnionej warstwą przeciwspękaniową z siatki oraz niezbędne roboty towarzyszące.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **13.** | Tytuł projektu: **„Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Miasto Racibórz |  |  | 22.05.2014r. | 14.11.2014r.28.11.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 290 970,51 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 145 485,25 zł |
| **Wkład własny** | 145 485,26 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 02.10.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Zadanie obejmowało: utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego – od rejonu ulic Gajowej i Kapitana Serafina Myśliwca po stronie prawej i za łukiem drogi na odcinku za ulicą Bitwy Olzańskiej po lewej stronie, przekładkę nawierzchni z płyt betonowych na odcinku od łuku drogi do ul. Bitwy Olzańskiej, wykonanie nawierzchni bitumicznej w rejonie istniejącej zatoki autobusowej wraz z peronem.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **14.** | Tytuł projektu: **„Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 3519S ul. Kolonia Gacki w Grzegorzowicach”** (SI) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Rudnik |  |  | 17.06.2014r. | 28.11.2014r.18.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 144 498,66 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 72 249,33 zł |
| **Wkład własny** | 72 249,33 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 03.10.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Zadanie obejmowało głównie wykonanie wyrównania zapadlisk nawierzchni brukowcowej oraz wykonanie asfaltowych warstw tj. wyrównawczej oraz ścieralnej.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **15.** | Tytuł projektu: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Rudnik |  |  | 17.06.2014r. | 17.12.2014r.30.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 29 969,00 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 24 655,49 zł |
| **Wkład własny** | 5 313,51 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 26.07.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej* na *rozbudowę drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **16.** | Tytuł projektu: **„Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP 3503S ul. Raciborska w Jastrzębiu”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Rudnik |  |  | 17.06.2014r. | 15.12.2014r.29.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 32 000,00 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 26 326,40 zł |
| **Wkład własny** | 5 673,60 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 15.07.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP 3503S ul. Raciborska w Jastrzębiu.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **17.** | Tytuł projektu: **„Remont nawierzchni bitumicznej odcinków drogi powiatowej nr 3505S w miejscowościach Cyprzanów i Lekartów”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Pietrowice Wielkie |  |  | 03.09.2014r. | 04.12.2014r.16.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 176 926,24 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 88 463,12 zł |
| **Wkład własny** | 88 463,12 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 07.10.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Zadanie obejmowało wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej odcinków jezdni drogi powiatowej nr 3505 S w miejscowościach Cyprzanów oraz Lekartów poprzez wykonanie rozbiórki nawierzchni i ułożenie nowych warstw asfaltobetonowych.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **18.** | Tytuł projektu: **„Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Wyzwolenia w miejscowości Krowiarki”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Pietrowice Wielkie |  |  | 03.09.2014r. | 17.10.2014r.14.11.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 77 241,74 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 38 620,87 zł |
| **Wkład własny** | 38 620,87 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 29.08.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Zadanie obejmowało wykonanie utwardzenia ciągu pieszego przy ul. Wyzwolenia na odcinku od obiektu mostowego (strona lewa) do posesji nr 73 z kostki brukowej betonowej wraz z robotami towarzyszącymi.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **19.** | Tytuł projektu: **„Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Folwarczna w miejscowości Krowiarki”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Pietrowice Wielkie |  |  | 03.09.2014r. | 04.12.2014r.29.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 41 023,72 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 20 511,86 zł |
| **Wkład własny** | 20 511,86 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 06.11.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Zadanie obejmowało wykonanie utwardzenia ciągu pieszego przy ul. Folwarcznej od posesji nr 18 (strona prawa) w kierunku na Jastrzębie wraz z robotami towarzyszącymi.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **20.** | Tytuł projektu: **„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3509 S w miejscowości Siedliska”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Kuźnia Raciborska |  |  | 29.09.2014r. | 02.12.2014r.12.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 23 992,52 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 11 996,26 zł |
| **Wkład własny** | 11 996,26 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 28.10.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni istniejącego chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do ul. Małej i dalej, na dł. ok 116 mb.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **21.** | Tytuł projektu: **„Zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Bosackiej 21 (dz. nr 111/26) – Pomoc dla Powiatu”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Miasto Racibórz |  |  | 10.10.2014r. | 15.12.2014r.22.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 39 511,51 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 39 511,51 zł |
| **Wkład własny** | 0 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 06.11.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Zadanie obejmowało:**- rozbiórkę II i III kondygnacji budynku ,**- zabezpieczenie elementów budynku przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych,**- wyznaczenie stref niebezpiecznych, ogrodzenie nieruchomości i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi informującymi o zagrożeniu.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **22.** | Tytuł projektu: **„Przebudowa mostu nad rowem melioracyjnym B-8 w ciągu drogi powiatowej nr 3529 S w miejscowości Borucin”** (SI) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Budżet Państwa  | 06.02.2014r. |  09.05.2014r. | 09.05.2014r. | 15.10.2014r.10.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 238 798,52 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 95 400,00 zł |
| **Wkład własny** | 143 398,52 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 06.08.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Zadanie obejmowało:**- karczowanie krzewów, zdjęcie humusu ze skarp,**- rozbiórki: balustrad, elementów betonowych i żelbetowych, nawierzchni i podbudów na obiekcie, poboczy na dojściach, frezowanie na dojeździe,**- naprawa konstrukcji betonowych podpór, betonowej podwaliny pod umocnieniami,**- wykonanie nowej warstwy spadkowo-wyrównawczej ustroju nośnego,* *-ustawienie krawężników i wykonanie nowych kap chodnikowych na moście oraz ułożenie warstw nawierzchni na obiekcie i dojazdach,**- montaż barieroporęczy na obiekcie i odcinków zanikających barier energochłonnych na dojazdach,**- nadsypanie i uzupełnienie skarp przy obiekcie,* *- wykonanie ścieków na poboczu oraz skarpach,* *- umocnienie koryta rowu, skarp, poboczy* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| **23**. | Tytuł projektu**: „Wykonanie remontu i odtworzenia wnętrz kaplicy zamku Piastowskiego w Raciborzu”** (SI ) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków | 28.02.2014 | 04.04.2014 | 20.10.2014r. | 17.11.2014r.17.12.2014r. |
| **Wartość projektu:** | 213 351,72 zł |
| **Kwota dofinansowania:** | 100 000,00 zł |
| **Wkład własny** | 113 351,72 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:**  |
| 10.07.2014r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)** |
| *Wykonanie remontu i odtworzenia wnętrz kaplicy zamku Piastowskiego w Raciborzu – konserwacja portalu, chóru, i sklepienia – etap I.* |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |

|  |  |
| --- | --- |
| **24.** | Tytuł projektu**: „Mam zawód- mam pracę w regionie” Powiat Raciborski – jako Partner projektu** (Referat Edukacji, Kultury i Sportu - ZW) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| EFS | ---- | ------ | --------- | 28.02.2015r |
| **Wartość projektu:** | **1 275 804,61 zł** |
| **Kwota dofinansowania:** | **1 093 494,61 zł** |
| **Wkład własny** | **182 310,00 zł** |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| W ramach projektu Mam zawód- mam pracę w regionie został przeprowadzony szereg zamówień publicznych (21 przetargów). Zamówienia te dotyczyły doradztwa zawodowego, kursów dla uczniów oraz doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Powiat Raciborski w w/w projekcie pełnił role Partnera projektu. Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, tj. Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Uczniowie uczestniczący w w/w projekcie objęci zostali konsultacjami zawodowymi indywidualnymi i grupowymi, dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi, uczestniczyli w kursach/ kursach certyfikacyjnych, brali udział w stażach/ praktykach zawodowych oraz uczestniczyli w wizytach studyjnych u pracodawców. W ramach projektu szkoły otrzymały doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu. |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | Kontrola projektu została przeprowadzona we wrześniu 2014 roku. Dokumentacja, która została poddana kontroli otrzymała wynik pozytywny.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **25**. | Tytuł projektu**: „ W przyszłość”** (Powiatowy Urząd Pracy - PUP Racibórz) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| EFS w ramach Podziałania 6.1.3 PO KL | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 16.04.2014 | 31.12.2014 r. |
| **Wartość projektu:** | **3 407 900 zł** |
| **Kwota dofinansowania:** | **3 407 900 zł** |
| **Wkład własny** | **0** |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| ---- |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Objęcie 463 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP R-rz formami wsparcia tj. staże, szkolenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |
| 26. | Tytuł projektu**: „ Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia”** (PUP Racibórz) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Fundusz pracy- rezerwa Ministra | 29.01.2014 | ----- | 24.02.2014 | 31.12.2014 r. |
| **Wartość projektu:** | **438 500 zł** |
| **Kwota dofinansowania:** | **438 500 zł** |
| **Wkład własny** | **0** |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| --- |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| W ramach rezerwy skierowano 73 osoby do odbycia stażu. |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |

|  |  |
| --- | --- |
| **27.** | Tytuł projektu**: „ Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia”** (PUP Racibórz) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Fundusz pracy- rezerwa Ministra | 20.05.2014 | ---- | 25.06.2014 | 31.12.2014 r. |
| **Wartość projektu:** | **114 620 zł** |
| **Kwota dofinansowania:** | **114 620 zł** |
| **Wkład własny** | **0** |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| ----- |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Wsparciem zostało objętych 18 osób. Formy wsparcia to bony stażowe, szkolenia, na zasiedlenie, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |

|  |  |
| --- | --- |
| **28.** | Tytuł projektu**: „ Aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy „** (PUP Racibórz) |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub****data podpisania umowy** | **Termin rzeczowego zakończenia projektu****Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Fundusz pracy- rezerwa Ministra | 25.08.2014 | --- | 05.09.2014 | 31.05.2015 |
| **Wartość projektu:** | **145 300 zł** |
| **Kwota dofinansowania:** | **145 300 zł** |
| **Wkład własny** | **0** |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| ----------------------- |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Wsparciem zostało objętych 18 osób. Formy wsparcia to staże, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. |
|  | **Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
|  | brak |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski –**  |  **20 577 055,24 zł** |
| **Kwota dofinansowania**  | **UE - 11 702 576,46 zł****BP – 5 987 256,56 zł** |
| **Wkład własny**  |  **2 887 222,22 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski – Zespół Szkół Mechanicznych** | **15 539,28 euro** |
| **Kwota dofinansowania**  | **15 539,28 euro** |
| **Wkład własny**  | **0** |

1. Przez projekt zakończony rozumie się zarówno zakończenie rzeczowe oraz finansowe realizacji projektu, w tym otrzymanie ostatniej refundacji poniesionych wydatków. [↑](#footnote-ref-1)